Świdnica, 25. 05. 2011 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Powiatu Świdnickiego

Zarząd Powiatu Świdnickiego

Starosta Świdnicki

w/m

Wystąpienie pokontrolne

dot. kontroli  realizacji inwestycji pn.:

„Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajowa

nr 5, a droga wojewódzką nr 382 i ulicą  Stęczyńskiego w Świdnicy”

Jednostka kontrolowana - Starostwo Powiatowe

Kierownik jednostki kontrolowanej – Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych – Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Termin prowadzenia czynności kontrolnych – 25.01.2011 r. – 31.03.2011 r.

Zakres kontroli – realizacja inwestycji w latach 2006 - 2010

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Przewodniczący	- Roman Etel

Członek		- Piotr Fedorowicz

Członek                      - Piotr Zalewski

W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości i uchybień przy realizacji przedmiotowego zadania, działając na podstawie §50 ust.3 Statutu Powiatu, Komisja Rewizyjna wnosi o:

1.  Zarejestrowanie do dnia 15 maja br. umowy z dnia 12 lipca 2010 r. o dofinansowanie inwestycji            w ramach  RPO WD w Referacie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego  zgodnie                             z obowiązującym Zarządzeniem nr 4/99 Starosty Świdnickiego  z dnia 3 marca 1999r.                                     - przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO pod kątem przestrzegania wewnętrznych regulacji Starostwa Powiatowego w przedmiocie rejestracji i przechowywania zawieranych umów (nadzór nad dokumentami) w terminie do 15 czerwca br.

2.1. Przeprowadzenie konfrontacji wszystkich egzemplarzy umowy o dofinasowanie                                           z dnia 12 lipca 2010 r. pod katem dokonanych skreśleń w terminie do 15 czerwca br.

2.2.  Przedstawienie opinii prawnej dot. prawidłowości zapisów niniejszej umowy po dokonanych skreśleniach w terminie do dnia 15 czerwca br.

2.3. Dokonywanie zmian w umowach jedynie poprzez ich aneksowanie.

3. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie porozumień pomiędzy JST i finansowanie inwestycji z powodu  niezabezpieczenia w treści porozumienia dnia 5 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami zwrotu wydatków za wcześniej wypłacone odszkodowania.

4. Wyciagnięcie konsekwencji  wobec osoby wydającej decyzje administracyjne dot. odszkodowań              z powodu braku zapewnienia zwrotu środków na ich realizację.

5. Niezwłoczne sporządzenie nowego aneksu  do porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r.                             (bez skreśleń) podpisanego przez osoby upoważnione do zawierania umów celem zabezpieczenia interesu Powiatu.

6.1. Niezwłoczne sporządzenie aktualnych  harmonogramów, stanowiących załączniki do umowy                  o dofinansowanie z RPO WD z dnia 12 lipca 2010 r. oraz porozumienia pomiędzy JST                                     z dnia 5 grudnia 2006 r.

6.2.  Wprowadzenie zmian do porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. dot. obowiązku przedkładania przez JST stosownych dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych              (uchwały budżetowe)  celem zabezpieczenia interesu Powiatu w terminie do 15 czerwca maja br.

7. Udokumentowanie  pokrycia zwiększonych wydatków z tyt. wzrostu stawki podatku VAT, wynikającego z błędnego zapisu zawartego w kontrakcie o roboty budowlane, od wszystkich współfinansujących zadanie w terminie do dnia 15 czerwca br.

8. Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o dokonanie oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania nr  ZP.342-16/08/09 – z dnia 3 marca 2009 r. na „wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z dokumentacją projektową (przetargową)               dla budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5,                                           a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Roman Etel, zgodnie ze sprawozdaniem i  protokołem, wyłączony z tej części postępowania.

9. Wystąpienie do stosownych organów ze skargą wobec  osób dokonujących wyceny wartości odszkodowań w terminie do 15 czerwca br.

10. Bieżące, zgodne z zapisami porozumienia, obciążanie partnerów  tyt. udziału w kosztach inwestycji oraz wyciagnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika winnego zaniedbań, a odpowiedzialnego za wystawianie not obciążeniowych; wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad finansowaniem inwestycji.

11.1. Naprawę realizacji dochodów Powiatu poprzez doprowadzenie do poprawnego składania wniosków o płatność ze środków UE i terminowe wystawianie not obciążeniowych do JST.

11.2. Bieżące zarządzanie i monitorowanie finansowania oraz składanych wniosków o płatność  polegające na:

-  analizie błędów popełnianych przy  składaniu wniosków , dokonywanej przez Zarząd,

- składaniu Zarządowi co najmniej raz w  miesiącu informacji dot. wniosków o płatność, wystawianych not  obciążeniowych oraz  uzyskanych płatności,

- wyznaczaniu osobom odpowiedzialnym krótszych terminów poprawy wniosków, niż te które wynikają z pism departamentu RPO,

- wyciąganiu konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za opóźnienia,

- w razie powtarzających się problemów z poprawnym wypełnianiem wniosków  powierzenie                    w/w sprawy osobom posiadającym odpowiednie doświadczenie,

- ujmowanie w/w spraw w sprawozdaniach  Zarządu składanym Radzie Powiatu.

12.1. Zwiększenie wydatków  do stanu zgodnego z harmonogramem, przyspieszenie tempa prac budowlanych w celu eliminacji zagrożenia nie dotrzymania terminu zakończenia realizacji inwestycji                i w związku z tym zagrożenia rozwiązania umowy o dofinansowanie zgodnie z § 19.

12.2. Bieżące monitorowanie i zarządzanie wydatkami  polegające na:

-  analizie stopnia zaawansowania prac budowlanych a także przewidywanych terminów płatności , dokonywanej co najmniej raz w miesiącu  przez Zarząd na podstawie informacji  składanej przez osoby odpowiedzialne,

- skoordynowaniu wydatków z terminami pozyskania dochodów od poszczególnych JST– zaleca                się aneksowanie porozumienia JST w ten sposób, żeby dofinansowanie inwestycji było realizowane w formie dotacji wpłaconej przed wykonaniem wydatków i rozliczone z końcem roku w miejsce obecnego modelu polegającego na refakturowaniu,

- wskazaniu źródeł oraz okresów finansowania niedoborów powstałych wskutek wystąpienia zwiększonych wydatków w stosunku do uzyskanych dochodów,

- wyciąganiu konsekwencji umownych w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za opóźnienia,

- ujmowanie w/w spraw w sprawozdaniach Zarządu składanym Radzie Powiatu.

13. Dokonanie w terminie do 30 czerwca analizy umów na roboty budowlane oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  pod kątem  zgodności warunków kontraktowych FIDIC z polskim prawodawstwem,  a także celowości i gospodarności zapisów dot. warunków płatności; rozważenie konieczności wypracowania wzorców umownych dla tego typu przypadków na przyszłość.

14. Bieżące monitorowanie i zarządzanie robotami budowlanymi polegające na:

-  analizie stopnia zaawansowania prac budowlanych w stosunku do harmonogramu realizacji  robót, dokonywanej co najmniej raz w miesiącu przez Zarząd,

- wyznaczanie nieprzekraczalnych terminów realizacji prac w przypadku stwierdzonych opóźnień,

- wyciąganiu konsekwencji umownych w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za opóźnienia,

- podjęcie rozmów z partnerami co do możliwości  przedłużenia  terminu realizacji, w przypadku stwierdzonych zagrożeń, dotyczących możliwości opóźnienia zakończenia inwestycji,

- ujmowanie w/w spraw w sprawozdaniach Zarządu składanym Radzie Powiatu.

15. Bieżące monitorowanie i zarządzanie robotami budowlanymi polegające na:

-  analizie roszczeń ze strony wykonawcy dokonywanej na bieżąco  przez Zarząd na podstawie informacji  składanej przez inżyniera kontraktu,

- zajmowanie jednoznacznego stanowiska  Zarządu wobec roszczeń wykonawcy  na podstawie opinii prawnej, w przypadku stwierdzonych zagrożeń, dotyczących możliwości dokonania dodatkowej zapłaty,

- ujmowanie w/w spraw w sprawozdaniach Zarządu składanym Radzie Powiatu.

16. Powierzenie prowadzenia całości inwestycji wyodrębnionej komórce organizacyjnej mającej możliwość koordynowania całości spraw z nią związanych  tzn. zarówno kwestii umownych, finansowych  oraz budowlanych w terminie do 30 czerwca br.

Zespół nie odniósł się do kwestii zarzucanego braku obiektywizmu Zespołu Kontrolnego,             gdyż należałoby wskazać  co do których treści protokołu brak ten nastąpił. W jednym elemencie            dot. realizacji zadania inwestycyjnego, tj. kontroli spraw związanych z zamówieniami publicznymi, wyłączono Pana Romana Etela z uwagi na pełnienie w kontrolowanym okresie przez niego funkcji Przewodniczącego Komisji Przetargowych. Nie musiało to jednak nastąpić gdyż zawsze za pracę urzędu w całości oraz za realizację zadań odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej tj. w tym przypadku Starosta.

O wykonaniu powyższych zaleceń należy poinformować Komisję Rewizyjną w terminie 14 dni od daty wykonania określonych w punktach  j/w.

Na tym wnioski i zalecenia zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Świdnickiego:

Ryszard Gawron – Przewodniczący           ……………………………………………

Ryszard Chołko – Członek                           ……………………………………………

Roman Etel – Członek                                  ……………………………………………

Piotr Fedorowicz – Członek                         …………………………………………..

Władysław Gołębiowski  - Członek           ……………………………………………

Piotr Zalewski – Członek                             ……………………………………………